### Утверждаю

### Глава Администрации Николаевского

### сельского поселения

### А.О Керенцев

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения»  за 1 полугодие  2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Организация освещения улиц» | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Улучшилось качество уличного освещение, появились новые элементы благоустройства, создана комфортная среда для жителей поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1667,7 | 1667,7 | 648,9 | 1018,8 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.1. Техническое обслуживание уличного освещения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 300,0 | 300,0 | 82,7 | 217,3 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение материальных запасов, для обеспечения уличного освещения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 300,0 | 300,0 | 0 ,0 | 300,0тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Финансовое обеспечение уличного освещения» |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1067,7 | 1067,7 | 566,2 | 501,5 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
| 2 | Подпрограмма2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Повышение уровня благоустройства, увеличение уровня озеленения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 700,0 | 700,0 | 136,7 | 563,3 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениямии выполнение общественных работ |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 600,0 | 600,0 | 126,3 | 473,7 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 2.2. Приобретение материалов и хоз инвентаря |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 50,0 | 50,0 | 10,4 | 39,6 тыс. рублей по исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Николаевского сельского поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1900,0 | 1900,0 | 64,8 | 1835,2 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 3.2 Отлов безнадзорных животных |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Дезинсекционная обработка территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | Перенесено в отдельные мероприятия |
|  | Основное мероприятие 3.4. Ремонт памятников и обелисков |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 150,0 | 150,0 | 31,0 | 119,0 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 3.5. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории ( приобреение контейнеров, приобретение трактора Беларус 82.1, приобретение навесного плуга, приобретение прицепа тракторного, приобретение бензопилы, приобретение хозтоваров) |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1160,0 | 1160,0 | 33,8 | 1126,2 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 3.7. Выполнение теневого навеса |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие.3,8 Устройство складских помещений и сцены |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 3.9. Обустройство тротуара |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие4.0 Покос сорной растительности |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале |
|  | Основное мероприятие4.1 Установка декоративного ограждения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | X | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 4267,7 | 4267,7 | 850,4 | 3417,3 тыс. рублей исполнение запланировано в 3, и 4 квартале - |

Пояснительная информация к отчету об исполнении    муниципальной

программы поселения «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения»  за 1 полугодие  2022 г.

- Ассигнования бюджета Николаевского сельского поселения, предусмотренных программой на 2022г. составляют- 4267,7 тыс. рублей

-Фактическое освоение бюджета Николаевского сельского поселения по итогам 1полугодия 2022г. составляет-850,4тыс. рублей. (20%)

-Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц», основных мероприятий -3,выполнено-2, причины не выполнения – исполнение мероприятий запланировано на 3,4 квартал 2022г.

Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения», основных мероприятий -2, выполнено-2, причины не выполнения – исполнение мероприятий запланировано на 3,4 квартал

Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству», основных мероприятий -6, выполнено-2, причины не выполнения – исполнение мероприятий запланировано на 3,4 квартал.

-Рисков неисполнения запланированных мероприятий нет, возможна корректировка мероприятий.

- контрольных событий –нет.

-Объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Николаевского сельского поселения- нет.