Утверждаю

### Глава Администрации Николаевского

### сельского поселения

А.О. Керенцев

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Николаевского сельского поселения за первое полугодие 2022г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Николаевского сельского поселения | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | - увеличилось количество благоустроенных общественных территорий; - увеличилось количество благоустроенных мест массового отдыха населения Николаевского сельского поселения а (скверы, зоны отдыха); | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 1.1 Благоустройство общественных территорий Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 1.2 Разработка и изготовление ПСД, экспертиза и определение достоверности стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 1.3 Расходы на осуществление авторского, технического надзора по благоустройству общественных территорий Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 1.4 Реализация проектов инициативного бюджетирования. Благоустройство территории парковой зоны, расположенной между зданием СДК и зданием администрации и укладка тротуарной плиткой и пешеходных дорожек и зон отдыха) прилегающие к детской игровой площадке и к памятнику боевой славы ВОВ |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 1.5 Расходы на благоустройство территорий парковой зоны, расположенной между зданием СДК и зданием администрации и укладка тротуарной плиткой и пешеходных дорожек и зон отдыха) прилегающей к детской игровой площадке и к памятнику боевой славы ВОВ по проекту инициативного бюджетирования. |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. .»Обустройство мест массового отдыха населения Николаевского сельского поселения» (скверы, зоны отдыха) |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 31219, 6 | 31219, 6 | 0,0 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г. |
|  | ОМ 2.1 «Обустройство мест массового отдыха населения Николаевского сельского поселения» » (скверы, зоны отдыха) |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 400,0 | 400,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г. |
|  | ОМ 2.2 Разработка и изготовление ПСД, экспертиза и определение достоверности и стоимости ПСД по благоустройству территорий Николаевского сельского поселения по благоустройству общественных территорий Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.3 Осуществление авторского надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 200,00 | 200,00 | 0,0 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г. |
|  | ОМ 2.4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 600,00 | 600,00 | 0,0 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г. |
|  | ОМ 2.5. Осуществление комплексных инженерно-геодезических изысканий при создании инженерно-топографических планов незастроенной территории Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.6. Осуществление выполнения дизайн – проекта благоустройства общественного пространства |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.7. Осуществление оказания услуг по изготовлению различно полиграфической и рекламной продукции, услуг по оказанию фотосъемок |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.8. Реализация программ формирования современной городской среды на территории Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 30019,6 | 30019,6 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г. |
|  | Итого по муниципальной программе | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | X | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 31219,6 | 31219,6 | 0,0 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г. |

Пояснительная информация к отчету об исполнении    муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Николаевского сельского поселения» за первое полугодие 2022г.

Исполнение мероприятий по данной программе запланирован на  4 квартал 2022г.