РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Николаевское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.03.2023 г | Николаевская | N 78.12/34-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Николаевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Николаевского сельского поселения » за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Николаевского сельского поселения от 11.07.2018 № 94.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», от 01.08.2018 № 105.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации  Николаевского сельского поселения от 14.10.2013 №120, по результатам за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Николаевского сельского поселения .

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений  Кокарева А.Г.

Глава Администрации

Николаевского сельского поселения			             А.О. Керенцев

|  | Приложение к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 17.03.2023 № 78.12/34-П |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Николаевского сельского поселения» за 2022 год

(таблица1)

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для  развития жилищного хозяйства в Николаевском сельском поселении,  увеличения объема капитального ремонта многоквартирных домов  , эффективного управления многоквартирными домами,  в рамках реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения», утвержденной постановлением	Администрации Николаевского сельского поселения   от 14.11.2018 г  № 151 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий,

в результате которых:

результат 1.  улучшилось  техническое состояние многоквартирных домов,

результат

2. повысилась удовлетворенность населения Николаевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания и качеством жизни в многоквартирных домах, а также  улучшились условия проживания граждан;

3. уменьшился уровень износа объектов проживания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в  Николаевском сельском поселении», предусмотрена реализация   4 основных мероприятий

Основное мероприятие	1.1. Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Выполнено в полном объеме. Запланировано   на сумму- 4,2 тыс. рублей, выполнено  на сумму- 4,2тыс. рублей.  Оплата взносов на капитальный ремонт МКД на Николаевском гидроузле произведена в полном объеме.

Основное мероприятие	1.2. Ремонт   квартиры находящейся в муниципальной собственности. Не планировалось.

. Основное мероприятие	1.3. Проверка сигнализации загазованности. Техническое обслуживание газового оборудования. Запланировано выполнить мероприятия на сумму 7,8 тыс. рублей,   выполнено  на сумму- 7,7 тыс. рублей. Выполнено в полном объеме .Экономия составила -0,1 тыс. рублей, по результатам торговых процедур.

Основное мероприятие	1.4.  Оплата содержания общего имущества, МКД  в непосредственном управлении  нет такого вида услуг

Основное мероприятие	1.5  Приобретение основных средств. Не планировалось

Основное мероприятие	1.6   Работы по проверке дымоходов и вент каналов Запланировано выполнить мероприятия на сумму 1,0 тыс. рублей,   выполнено  на сумму- 1,0 тыс. рублей. Выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.(таблица 2)

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1; участие в областной программе капитального ремонта МКД,

фактор 2; проведение мероприятий по обеспечению жителей поселения комфортным жильем, ремонт и содержание   , обслуживание элементов инженерной инфраструктуры  квартиры  расположенной на Николаевском гидроузле находящейся в муниципальной собственности

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 13,0тыс. рублей,

плановый объем средств за счет всех источников,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - _________________тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - ___________ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - ___________ тыс. рублей;

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района  13,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - _____________________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Николаевского сельского поселения №19 от 28.12.2021 г «О бюджете Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  составил - 13,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 13,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

плановый объем средств

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского 13,0 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района -	тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - _______тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета - _______тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района

12,9 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района-__________________	тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - ___________тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - _____________	тыс. рублей;

бюджеты поселений - ___________________тыс. рублей;

внебюджетные источники - ____________________тыс. рублей.

Неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района - нет.

Экономия составила 0,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы таблица № 3

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 3 показателя, по 3 -из которых фактически

значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №1 таблица 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -  равна 1

степень достижения целевого показателя 1.3 -  равна 1

степень достижения целевого показателя 1.4 -  равна 1

степень достижения целевого показателя 5 -  равна 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет  1 (значения для расчета), что характеризуетудовлетворительный

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий муниципальной программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме  составляет 1 (Таблица 5).

Степень реализации основных мероприятий,  целевой программы, составляет -1  (плановые значения  основных мероприятий-3, фактическое-3,) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий,   финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы составляет1 (плановое значение 3/фактическое значение-3)

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных	расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

12,9 тыс.рублей/13,0тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,  к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=0,6 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительно

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х 0,5 +1 х 0,3 + 1* 0,2 = 1,

С учетом данных результатов в 2022г.муниципальная программа  реализована с удовлетворительным результатом .

При выполнении мероприятий данной программы финансовые расходы соответствуют запланированным в программе, экономия составила -0,1 тыс. рублей.   (Таблица 6)

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Продолжить оплату средств на капитальный ремонт  МКД, в перспективе для  улучшения технического  состояния многоквартирных домов,

Продолжить работу по улучшению качества жизни жителей поселения.

.

### Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Николаевского сельского поселения» за отчетный период 12 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Николаевском сельском поселении» | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Повышение удовлетворенности населения Николаевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания Подготовка к капитальному ремонту МКД | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 0,1 тыс. рублей экономия по результатам торговых процедур |
|  | Основное мероприятие 1.1 Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт квартиры находящейся в муниципальной собственности |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Проверка сигнализатора загазованности квартиры. Техническое обслуживание газового оборудования |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 0,1 тыс. рублей экономия по результатам торговых процедур |
|  | Основное мероприятие 1.4 Оплата содержания общего имущества |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Приобретение основных средств (счетчик) |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.75 Работы по проверке дымоходов и вентканалов |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

### Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий   муниципальной программы за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Николаевском сельском поселении» | Начальник сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г | 13,0 | 12,9 | 0,1 экономия по результатам торговых процедур |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. |  | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г | 4,2 | 4,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт квартиры находящейся в муниципальной собственности. |  | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Проверка сигнализации загазованности квартиры, техническое обслуживание газового оборудования |  | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г | 7,8 | 7,7 | 0,1 по результатам торговых процедур |
|  | Основное мероприятие 1.4 Оплата содержания общего имущества . |  | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Приобретение основных средств (счетчик загазованности) |  | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Работы по проверке дымоходов и вент каналов |  | Декабрь 2022г | Январь 2022г. | Декабрь 2022г | 1,0 | 1,0 |  |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения » | Всего, | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Николаевского сельского поселения, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Николаевском сельском поселении» | Всего, | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Николаевского сельского поселения, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт квартиры находящейся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Проверка сигнализации загазованности квартиры, техническое обслуживание газового оборудования |  | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
| Основное мероприятие 1.4 Оплата содержания общего имущества |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Приобретение основных средств (индикатор загазованности) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Работы по проверке дымоходов и вентканалов |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

### Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Николаевского сельского поселения » |
| Показатель 1. | 1,1Оплата взносов на капитальный ремонт МКД | Тыс.рублей | 3,7 | 4,2 | 4,2 | Отклонений нет |
| Показатель 2. | Расходы на ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности до нормативных требований | Тыс. рублей |  |  |  |  |
| Покзатель3. | 1,3Проверка сигнализатора загазованности квартиры, техническое обслуживание газового оборудования | Тыс. рублей | 6,7 | 7,8 | 7,7 | 0,1 тыс. рублей экономия . по результатам торговых процедур |
| Покзатель4. | Содержание общего имущества | Тыс. рублей |  |  |  |  |
| Покзатель4. | 1.6 Обслуживание дымоходов и вентканалов | Тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Отклонений нет |
| Показатель 5 | Создание безопасных условий для эксплуатации | Тыс. рублей | 3,6 | 13,0 | 12,9 | 0,1 тыс. рублей экономия . по результатам торговых процедур |

### Таблица 5

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения, выполненных в полном объеме за 2021г.

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица 6

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы  Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 . Оплата взносов на капитальный ремонт МКД | 4,2 | 4,2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 . Расходы на ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности до нормативных требований |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Проверка сигнализации загазованности квартиры, техническое обслуживание газового оборудования | 7,8 | 7,7 | 0,1 | по результатам торговых процедур |
| 1.4 Оплата содержания общего имущества |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Приобретение основных средств (счетчик) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Работы по проверке дымоходов и вентканалов | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| Николаевское сельское поселение ВСЕГО: | 13,0 | 12,9 | 0,1 | по результатам торговых процедур |