РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Николаевское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023 г                             ст. Николаевская                                   № 78.12/37-П

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной  программы «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» за  2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Николаевского сельского поселения от 11.07.2018 № 94.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», от 01.08.2018 № 105.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения  «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» за 2022 год (согласно приложению к постановлению).

2.Настоящее постановление подлежит  обнародованию на информационных щитах    и размещению на официальном сайте Администрации  Николаевского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений  Кокарева А.Г.

Глава Администрации Николаевского

сельского поселения                                                               А.О. Керенцев

Приложение к постановлению Администрации Николаевского сельского  поселения                    от   17.03.2023  №78.12/37-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения  «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» за 2022г

(таблица 1)

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий комплексного решения проблем благоустройства, обеспечения и улучшения внешнего вида территории Николаевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;

повышения качества и комфорта проживания населения на территории Николаевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения», утвержденной	постановлением	Администрации Николаевского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 149 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году, реализован комплекс мероприятий, в результате,  которых:

результат 1; Улучшилась организация освещения улиц,  увеличилось протяженность освещенных улиц.

результат 2. Повысился  уровень   благоустройства и озеленения территории поселения.

результат 3. Повысилась удовлетворенность населения Николаевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

результат 4. Улучшилось санитарное и экологическое состояние населенных пунктов

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1.  « Организация освещения улиц». На данное мероприятие запланировано было 1489,4 тыс. рублей, израсходовано 1345,6тыс. рублей, экономия составила 143,8 тыс. рублей образовалась в результате применения энергосберегающих  технологий (эконом ламп, фотореле, реле времени), по результатам торговых процедур, разницы в цене у различных поставщиков,   Для реализации данной подпрограммы была предусмотрена реализация    3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Организация освещения улиц»  Финансовое обеспечение уличного освещения

Выполнено в полном объеме. Запланировано на данное мероприятие финансовых средств в объеме –1130,9 тыс. рублей, израсходовано на сумму 987,2 тыс. рублей.  Обеспечено финансирование бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения. Экономия 143,7 тыс. рублей, образовалась в результате применения энергосберегающих  технологий (эконом ламп, фотореле, реле времени).

Основное мероприятие	1.2. Техническое обслуживание уличного освещения и приобретение   материальных запасов,  для обеспечения уличного освещения.

Выполнено в полном объеме. Запланировано выполнить мероприятия  на сумму- 200,0 тыс. рублей, выполнено на сумму-199,7 тыс. рублей.  Экономия составила -0,3 тыс. рублей. Произведена замена сгоревших ламп и электрооборудования уличного освещения, ремонт светильников и электрооборудования. Установлены дополнительно светильники уличного освещения в количестве -12шт.

Основное мероприятие	1.3 . Запланировано приобрести на сумму 158,5тыс. рублей, приобретено  на сумму 158,7 тыс. рублей, перерасход  составил-0,2  тыс. рублей, в результате подорожания  . Приобретены светильники, электролампы, реле времени, электропровода  и др. материалы.

В рамках подпрограммы 2.   «Благоустройство и озеленение территории поселения» предусмотрена реализация   - 2  основных мероприятий. На данное мероприятие запланировано было 608,5тыс. рублей, израсходовано 608,4 тыс. рублей, экономия составила  0,3тыс. рублей, в результате разницы в ценах у различных поставщиков

Основное мероприятие 2.1

Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ;

«Благоустройство и озеленение территории поселения»  Выполнено в полном объеме. Запланировано  израсходовать на  данные мероприятия  сумму -508,5 тыс. рублей, выполнено на сумму- 495,4тыс. рублей. Выполнены работы по   благоустройству территории Николаевского сельского поселения, по посадке деревьев, разбивке клумб, поливу, обкосам сорной растительности, прополке, а также мероприятия по содержанию рабочих по уходу за зелеными насаждениями, установке элементов благоустройства, экономия составила – 13,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. Приобретение материалов и хоз. инвентаря , основных средств для благоустройства территории поселения. Запланировано  израсходовать на  данные мероприятия  сумму -100тыс. рублей, выполнено на сумму-113тыс. рублей. Перерасход  составил 13,0 тыс. рублей,  в результате удорожания материалов

Приобретены основные средства и материалы для обеспечения работ.

В рамках подпрограммы 3.   «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусмотрена реализация - 6  основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1    Содержание мест захоронений.

Выполнено в полном объеме. Запланировано финансовых средств- 321,6тыс. рублей, выполнено на сумму-321,5тыс. рублей. Экономия составила-   0,1 тыс. рублей  - в результате разницы в ценах у различных поставщиков. Расширено кладбище в ст. Николаевская  установлено ограждение и ворота, организован подвоз песка, вывоз мусора.

Основное мероприятие	3.2. не планировалось

Основное мероприятие	3.3. перенесено в другую программу.

Основное мероприятие 3.4. Ремонт памятников и обелисков

Выполнено в полном объеме. Запланировано на данное мероприятие – 59,0т. рублей, выполнены работы на сумму 59,0 тыс. рублей    Выполнены работы по текущему ремонту памятников и обелисков во всех населенных пунктах, установлены информационные стенды .

Основное мероприятие3.5.  Ликвидация несанкционированных свалок. Мероприятие не планировалось

Основное мероприятие 3.6. Приобретение материальных запасов и основных средств  для организации благоустройства территории.

Выполнено в полном объеме.  Запланировано на данное мероприятие – 573,4т. рублей, выполнены работы на сумму  548,8 тыс. рублей. Экономия составила  24,6тыс. рублей, в результате разницы в ценах у различных поставщиков.   Приобретен мотоблок,  , отдельные элементы на детские площадки, запчасти на трактор и др.

Основное мероприятие 3.8. Установка складских помещений и сцены

Выполнено в полном объеме.  Запланировано на данное мероприятие – 393,5т. рублей, выполнены работы на сумму 393,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.9. Обустройство тротуара.     Не планировалось

Основное мероприятие 4.1. Покос сорной растительности.

Выполнено в полном объеме.  Запланировано на данное мероприятие – 40 т. рублей, выполнены работы на сумму 35,0 тыс. рублей. Экономия составила 5,0 тыс. рублей из-за удешевления  услуг.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.(таблица 2)

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1; В связи с возросшей потребностью жителей поселения в создании комфортных условиях проживания.

фактор 2;  В связи с поступившими заявками от жителей по улучшению освещения отдельных  опасных участков улиц и дорог.

фактор 3;  В связи с реформой в системе сбора и вывоза ТКО,

фактор 4.  В связи с выполнением нормативных требований по  обеспечению жителей поселения зелеными насаждениями .

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных   расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 3311,8 тыс. рублей,

плановый объем средств за счет всех источников,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - _________________тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - ___________ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - ___________ тыс. рублей;

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района  3311,8   тыс. рублей;

внебюджетные источники - _____________________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Николаевского сельского поселения №19 от 28.12.2021 г «О бюджете Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  составил    соответствии со сводной бюджетной росписью – 3485,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

плановый объем средств

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского 3485,4 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района -	тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - _______тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета - _______тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3311,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района

3311,8 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района-__________________	тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - ___________тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - _____________	тыс. рублей;

бюджеты поселений - ___________________тыс. рублей;

внебюджетные источники - ____________________тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района составил

176,3 тыс. рублей, из них:

объем неосвоенных средств

176,3 тыс. рублей — экономия по факту закупки  материалов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022год приведены вприложении1 к отчету о реализации муниципальной программы таблица № 3

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 10 показателей, по -2, из которых фактически

значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения

превышают плановые, в связи  повышением цен на материалы и с увеличением спроса населения на улучшение благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

По 6 показателям достигнута экономия по результатам торговых процедур, разницы в цене у различных поставщиков

Показатель 1.1. «Количество дополнительно установленных  светильников» - плановое значение- 10, фактическое значение-12, по просьбам жителей поселения, на опасных участках улиц.

Показатель 1.2 «Доля  освещенной улично-дорожной сети» — плановое значение -45,0, фактическое значение-45,3.

Показатель 2.1 « Количество высаженных деревьев» — плановое значение –не менее-80, плюс 120,0 кустов кустарника, фактическое значение-136 деревьев, плюс 181 кустов кустарника..

Показатель 3.1 «Содержание мест захоронений » — плановое значение – не менее 7, фактическое значение-7

Показатель 3.3 Ликвидация несанкционированных свалок  - не планировались

Показатель 3.4 «Количество отремонтированных памятников»  — плановое значение – 7, фактическое значение-7.

Показатель 3.5. Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства,  плановое значение – 550 т. рублей, фактической значение 573,4.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №1 таблица 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1,1 -  равна 1,2;

степень достижения целевого показателя 1,2-  равна 1;;

степень достижения целевого показателя 2.1 -  равна 1,6;;

степень достижения целевого показателя 3.1 -  равна 1,0;;

степень достижения целевого показателя 3.4 -  равна 1;;

степень достижения целевого показателя 3.5 -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1 (значения для расчета), что характеризует высокий

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий муниципальной программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.(Таблица 5).

Степень реализации основных мероприятий,  целевой программы, составляет -1(плановые значения  основных мероприятий-10, фактическое-10,) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий,   финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы равно- 1 (плановое значение 10/фактическое значение-10) и составляет 100% выполнение основных мероприятий.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных	расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3311,8тыс. рублей/3485,4 тыс. рублей*100 =  и составляет 95% выполнение запланированного  уровня расходов

  - Эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,  к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,95=1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,2х 0,5 +1 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 1,1, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является  высокой.

При выполнении мероприятий данной программы возникла экономия бюджетных ассигнований при реализации основных мероприятий  муниципальной программы в 2022 году в размере 173,6 тыс. рублей. (Таблица 6)

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Продолжить работы по увеличению доли освещенности улично-дорожной сети

Строго следить за выполнением лимитных обязательств в вопросах уличного освещения.

Добиваться повышение уровня   благоустройства и озеленения  территорий Николаевского сельского поселения до нормативных требований.

Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности и сохранения  окружающей природы

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1489,4 | 1489,4 | 1345,6 | 3484,4 | 3311, 8 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 3485,4 | 3484,4 | 3311, 8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Николаевского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Организация освещения улиц» | Всего | 1489,4 | 1489,4 | 1345,6 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 1489,4 | 1489,4 | 1345,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Николаевского сельского поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |
| Основное мероприятие1.1. «Организация освещения улиц» | Всего | 1130,9 | 1130,9 | 987,2 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 1130,9 | 1130,9 | 987,2 |
| Основное мероприятие1.2. Техническое обслуживание | Всего | 200,0 | 200,0 | 199,7 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 199,7 |
| Основное мероприятие1.3. Приобретение материальных запасов, для обеспечения уличного освещения | Всего | 158,5 | 158,5 | 158,7 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 158,5 | 158,5 | 158,7 |
| Подпрограмма2 Благоустройство и озеленение территории поселения | Всего | 608,5 | 608,5 | 608,4 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 608,5 | 608,5 | 608,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Николаевского сельского поселения |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ | Всего | 508,5 | 508,5 | 495,4 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 508,5 | 508,5 | 495,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение материалов и хоз. инвентаря основных средств для благоустройства территории поселения | Всего | 100,0 | 100,0 | 113,0 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 113,0 |
| Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Всего | 1387,5 | 1387,5 | 1357,8 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 1387,5 | 1387,5 | 1357,8 |
| Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений. | Всего | 321,6 | 321,6 | 321,5 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 321,6 | 321,6 | 321,5 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Отлов безнадзорных животных | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 Дезинсекционная обработка территории поселения | Всего |  |  | Перенесено в другую программу |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 Ремонт памятников и обелисков | Всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Основное мероприятие 3.5 Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории | Всего | 573,4 | 573,4 | 548,8 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 573,4 | 573,4 | 548,8 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| Основное мероприятие3.7 Выполнение теневого навеса | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8 Устройство складских помещений и сцены | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 393,5 | 393,5 | 393,5 |
| Основное мероприятие3.9 Обустройство тротуаров | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.0.Устройство декоративного ограждения | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Покос сорной растительности | Всего | 40,0 | 40,0 | 35,0 |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 35,0 |

### Таблица 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения»  за отчетный период 12 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Организация освещения улиц» | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Улучшилось уличное освещение, появились новые элементы благоустройства, создана комфортная среда для жителей поселения | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1489,4 | 1489,4 | 1345,6 | Вып. Экономия 143,8 тыс. рублей экономия за счет применения энергосберегающих мероприятий |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Организация освещения улиц» |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1130,9 | 1130,9 | 987,2 | Вып. 143,7 тыс. рублей экономия за счет применения энергосберегающих мероприятий |
|  | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание уличного освещения |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 200,0 | 200,0 | 199,7 | Вып. 0,3 тыс. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение материальных запасов, для обеспечения уличного освещения |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 158,5 | 158,5 | 158,7 | Вып. 0,2 тыс. рублей перерасход из-за удорожания материалов |
| 2 | Подпрограмма2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 608,5 | 608,5 | 608,4 | Вып. 0,1 тыс. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих и выполнение общественных работ |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 508,5 | 508,5 | 495,4 | Вып. 13,1 тыс. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 2.2. Приобретение материалов и хоз инвентаря |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 100,0 | 100,0 | 113,0 | 13,0 тыс. рублей перерасход из-за удорожания материалов |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1387,5 | 1387,5 | 1357,8 | Вып. 29,7 тыс. рублей экономия при закупке материалов |
|  | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 321,6 | 321,6 | 321,5 | Вып. 0,1 тыс. рублей экономия при закупке материалов |
|  | Основное мероприятие 3.2 Отлов безнадзорных животных |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Дезинсекционная обработка территории поселения |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  | Перенесено в другую программу |
|  | Основное мероприятие 3.4. Ремонт памятников и обелисков |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.5. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства , приобретение хозтоваров) |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 573,4 | 573,4 | 548,8 | Вып. 24,6 тыс. рублей экономия при закупке материал |
|  | Основное мероприятие 3.7. Выполнение теневого навеса |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.7 Устройство сцены |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие.3,8 Устройство складских помещений и сцены |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 393,5 | 393,5 | 393,5 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.9. Обустройство тротуара |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие4.0 Установка декоративного ограждения |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 Покос сорной растительности |  |  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | Вып. 5,0 экономия из-за удешевления услуг |
|  | Итого по муниципальной программе | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | X | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 3485,4 | 3485,4 | 3311,8 | Вып. Экономия 173,6 т. рублей по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий   муниципальной программы за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1«Организация освещения улиц» | Начальник сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Х | Х | Х | 1489,4 | 1345,6 | Вып. 143,8 т. рублей экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Организация освещения улиц» |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1130,9 | 987,2 | Вып. 143,7 т. рублей экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных потребителей |
|  | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание уличного освещения |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 200,0 | 199,7 | Вып. 0,3 т. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение материальных запасов (лампы, светильники, фотореле и т.д. |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 158,5 | 158,7 | Вып. 0,2т. рублей перерасход из-за удорожания материалов |
| 2 | Подпрограмма2 «Благоустройство и озеленение территории поселения» | Начальник сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 608,5 | 608,4 | Вып. 0,1 т. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 508,5 | 495,4 | Вып. 13,1 т. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 2.2 Приобретение материалов и хоз инвентаря основных средств, для благоустройства территории поселения. |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 100,0 | 113,0 | Вып. 13,0 т. рублей перерасход из-за удорожания материалов |
| 3. | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Начальник сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1387,5 | 1357,8 | Вып. 29,7 т. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 321,6 | 321,5 | Вып. 0,1 т. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 3.2. Отлов безнадзорных животных |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Дезинсекционная обработка территории поселения |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | Перенесено в другую программу |
|  | Основное мероприятие 3.4 Ремонт памятников и обелисков |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 59,0 | 59,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.5 Ликвидация несанкционированных свалок |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории поселения |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 573,4 | 548,8 | Вып. 24,6 т. рублей экономия при покупке материалов |
|  | Основное мероприятие 3.7 Выполнение теневого навеса |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.8. Устройство складских помещений и сцены |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 393,5 | 393,5 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.9. Обустройство тротуара |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.10. Установка декоративного ограждения |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.11. Покос сорной растительности |  | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 40,0 | 35,0 | Вып. 5,0 экономия из-за удешевления услуг. |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 3485,4 | 3311,8 | Вып. 173,6 т. рублей Экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |

### Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1««Организация освещения улиц»» |
| 1.1. | Количество дополнительно установленных светильников | шт. | 31 | 10 | 12 |  |
| 1.2. | Доля освещенной улично-дорожной сети | % | 43,4 | 45 | 45,3 | Установлено дополнительно12 светильника в связи с просьбами жителей поселения по установке дополнительных светильников на опасных участках улиц |
| Подпрограмма 2 ««Благоустройство и озеленение территории поселения»» |  |
| 2.1. | Количество высаженных деревьев | шт. | 42 плюс 54кустов кустарника | Не менее деревьев-80, кустарник -120 | деревьев-136, кустарник -181 | достижение нормативных требований по озеленению населенных пунктов |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения » |  |
| 3.1. | Содержание мест захоронений | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 3.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | 0 |  | 0 |  |
| 3.4. | Количество отремонтированных памятников | единиц | 7 | Не менее 7 | 7 | Поддержание в надлежащем состоянии памятных мест на территории Николаевского сельского поселения |
| 3 5. | Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории. | Тыс. рублей. | 894,1 | 550,0 | 573,4 | Создание комфортных условий для отдыха жителей поседения |

### Таблица 5

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 12 | 12 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 10 | 10 | 100 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица 6

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Николаевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) - /+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация освещения улиц» | 1130,9 | 987,2 | - 143,7 | Экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |
| Основное мероприятие 1.2 « Приобретение материальных запасов для обеспечения уличного освещения» | 200,0 | 199,7 | -0,3 | Экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |
| Основное мероприятие 1.3 «Техническое обслуживание» | 158,5 | 158,7 | +0,2 | Перерасход из-за повышения цен, реализовано за счет перераспределения средств от экономии по другим мероприятиям внутри программы |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание рабочих по уходу за зелеными насаждениями и выполнению общественных работ | 508,5 | 495,4 | -13,1 | Экономия В связи с окончанием сезонных работ- |
| Основное мероприятие 2,2. Приобретение материальных запасов (лампы, светильники, фотореле и т.д. | 100,0 | 113,0 | +13,0 | Перерасход из-за повышения цен, реализовано за счет перераспределения средств от экономии по другим мероприятиям внутри программы |
| Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений | 321,6 | 321,5 | -0,1 | Экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |
| Основное мероприятие 3,6 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории поселения | 573,4 | 548,8 | -24,6 | Экономия по результатам торговых процедур из-за разницы цен у разных поставщиков |
| Основное мероприятие 3.11 Покос сорной растительнсти | 40,0 | 35,0 | -5,0 | Экономия в результате удешевления услуг |
| ВСЕГО: | 3032,9 | 2859,3 | -186,8+13,2 Экономия 173,6 | - |